**Pricing All inclusive - offer Betrag**

**Research** 12 1,140.00

Basis-Konzept lesen und besprechen 3

Kick-Off 3

**Wireframes** 95 9,025.00

Konzept 60 wireframes a 1 1/4h 75 0

Interne Review 2 4

Abstimmungsmeetings 3x, das 1. mit K. 10.5 3.5

**Wireframes Iteration** 19 1,805.00

Änderungen 30 wireframes a 1/2h 15 0

Abnahme 4 0

**User Tests n=6** 50 4,750.00

6x40 tp-honorar 240.00

Vorbereitung Wireframes 1 2

Testing + Recrouting 0 8

Analyse 0 24

Bericht ink Videos 0 8

Präsi 3.5 3.5

**Programmierung** 26 2,470.00

Übergabe an Visual Design & Developer 5 5

Betreuung bei der Umsetzung 16 0

**19,430.00**